## Slide 1: Retrospectiva – Iteratia 1 Echipa KUN

## Slide 2: RETROSPECTIVA - OVERALL
A) Ce a fost bine:
mobilizare
task terminat la timp
B) Ce a fost rau:
-nu s-a verificat codul foarte bine inainte de a fi trimis mai departe
C) Ce poate fi imbunatatit:
-documentare mai mare despre anumite functionalitati
-comunicare
-ajutarea celorlalti colegi
-intalnirea tuturor cel putin o data pe saptamana deoarece este mai eficient decat sa vorbim online

## Slide 3: Nume complet: URSE DANIEL
1) Ce a fost bine?
- Am reusit sa rezolv taskurile impuse
2) Ce a fost rau?
- Am lasat lucrurile pe ultima suta de metri si nu a fost ok.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy. 

## Slide 4: Nume complet: Alexandrescu Aurelian
1) Ce a fost bine?
-Am invatat lucruri noi
2) Ce a fost rau?
-Nu ne-am organizat bine cu timpul
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy 

## Slide 5: Nume complet: Condurache vlad
1) Ce a fost bine?
-Faptul ca am aflat cum sa ne descurcam cu chestii pe care nu le stiam.
2) Ce a fost rau?
-Chiar daca am reusit oarecum sa ne unim, inca nu am ajuns sa ne acordam timp unul altuia pentru munca in echipa.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy 

## Slide 6: Nume complet: Asofiei Cristian-Petrica
1) Ce a fost bine?
-am reusit sa facem ce ne-am propus
2) Ce a fost rau?
-nu am reusit sa ne organizam destul de bine
Starea ta dupa aceasta iteratie: neutral.

## Slide 7: Nume complet: Leustean andrei
1) Ce a fost bine?
-Deadline-ul a fost respectat
2) Ce a fost rau?
-Stabilirea intalnirii
-Lipsa de experienta cu tehnologiile necesare
3) Starea ta dupa aceasta iteratie: depressed / neutral.