## Slide 1: Retrospectiva – Iteratia 2 Echipa KUN

## Slide 2: Nume complet: Coca Alina
1) Ce a fost bine?
Incadrarea in timp si scrierea de cod functional.
2) Ce a fost rau?
Mici probleme de comunicare.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy.

## Slide 3: Nume complet: Condurache vlad
1) Ce a fost bine?
Am progresat cat de cat.
2) Ce a fost rau?
Nu cred ca au fost lucruri rele.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy.

## Slide 4: Nume complet: Asofiei Cristian-Petrica
1) Ce a fost bine?
Am reusit sa finalizam ce ne-am propus
2) Ce a fost rau?
totul a mers bine
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy

## Slide 5: Nume complet: URSE DANIEL
1) Ce a fost bine?
Am atins cam toate obiectivele
2) Ce a fost rau?
S-a pierdut uneori mult timp din cauza ca erau prea multi utilizatori conectati la baza de date si nu puteam apela serviciile.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy 

## Slide 6: Nume complet: Leustean andrei
1) Ce a fost bine?
Respectarea deadline-ului
2) Ce a fost rau?
Baza de date comuna cu celelalte module
Starea ta dupa aceasta iteratie: neutral 

## Slide 7: Nume complet: Miron Gabriel
1) Ce a fost bine?
Ajutor reciproc, intelegere, planificare task-uri
2) Ce a fost rau?
Idei multiple ,timp putin
Starea dupa aceasta iteratie: happy

## Slide 8: Nume complet: Voaides alex
1) Ce a fost bine?
Front-end-ul e aproape gata. Lumea e mobilizata. Eu zic ca reusim sa terminam la timp.
2) Ce a fost rau?
Zic eu, lipsa de entuziasm. Ne cam lipseste. Diagrama UML e prea complicata. O sa o rezolvam imediat. In rest, totul e bine.
Starea ta dupa aceasta iteratie: neutral 

## Slide 9: Nume complet: ALEXANDRESCU AURELIAN
1) Ce a fost bine?
Am invatat chestii noi
2) Ce a fost rau?
Probleme din cauza ca nu ne puteam conecta la baza de date.
Starea ta dupa aceasta iteratie: happy 